casarural-v3

StayNexApp Hybrid PMS

Motor Reservas + PMS Ligero + Gestor Alquiler

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 3.0 — Abril 2026 |
| Proyecto base | casarural-v2 (70% completado) |
| Empresa | Debacu Hotels S.L. ¦ CIF B-55381214 |
| Stack | React 19 + Supabase + Stripe + Vercel + Anthropic |
| Estado | Documento de diseño — Pendiente implementación |
| Clasificación | CONFIDENCIAL — Uso interno |

"Motor de reservas + PMS ligero + gestor de ingresos inmobiliarios"

# 0. Resumen Ejecutivo

casarural-v3 es la evolución natural del sistema actual, que incorpora sobre la base ya construida (casarural-v2, 70% completado) un tercer modo de operación: alquiler de media y larga estancia. El resultado es una plataforma unificada que gestiona tres tipos de negocio distintos desde un único panel, sin duplicar sistemas, usuarios ni base de datos.

| Versión | Capacidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| casarural-v1 (La Rasilla) | 1 casa integral — alquiler completo | Produccion — NO TOCAR |
| casarural-v2 (StayNexApp) | N unidades — corta estancia — multi-tenant | 70% completado — en desarrollo |
| casarural-v3 (ESTE DOC) | v2 + media/larga estancia — modelo hibrido | Diseno — pendiente implementacion |

### Principio arquitectonico fundamental

| CRITICO | UN SOLO SISTEMA. UN SOLO LOGIN. UN SOLO PANEL. La diferenciacion se hace a nivel de unidad (campo modo_operacion), nunca a nivel de usuario ni de propiedad. |
| --- | --- |

### Que aporta v3 sobre v2

- Modo SHORT ya existe en v2 — no se toca

- Modo LONG (nuevo) — alquiler mensual con contratos, fianza y Stripe Subscriptions

- Un solo campo en la tabla unidades (modo_operacion: SHORT | LONG) diferencia todo el comportamiento

- Los dos modos coexisten en la misma propiedad sin interferencia

- Stripe Checkout (SHORT) y Stripe Subscriptions (LONG) conviven en el mismo proyecto

# 1. Estado Actual del Proyecto

## 1.1 Lo que ya esta construido (casarural-v2)

| Componente | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Supabase Auth + RLS multi-tenant | Listo | 20 policies verificadas |
| Tabla properties (multi-tenant) | Listo | property_id en todas las tablas clave |
| Tabla unidades + temporadas_unidad | Listo | Multi-unidad con precios por periodo |
| Motor de reservas SHORT | Listo | Fechas, calendario, bloqueos |
| Stripe Checkout + Webhooks | Listo | Precio dinamico via price_data |
| Edge Functions (14 desplegadas) | Listo | check-availability, calculate-price, etc. |
| iCal sync por unidad | Listo | Feed por unidad, importacion masiva |
| Panel admin completo | Listo | Reservas, calendario, facturas, ingresos |
| Modulo fotos unidades | Listo | Storage bucket + RLS + admin UI |
| Rutas publicas + ficha unidad | Listo | /propiedades, /unidades/:slug |
| Motor de reservas dinamico | Listo | UnitSelector, suggest-combinations |
| Agente conversacional IA | Diseno aprobado | Pendiente implementacion |
| Modo LONG (alquiler mensual) | NO EXISTE | Objetivo de v3 |

## 1.2 Lo que FALTA para completar v2 (antes de v3)

| IMPORTANTE | Antes de implementar v3, el 30% restante de v2 debe cerrarse. v3 se construye encima de un v2 estable. |
| --- | --- |

| Sprint | Tarea pendiente v2 | Plazo estimado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Test end-to-end flujo completo de reserva multi-unidad | 1 semana |
| Sprint 1 | Verificar suggest-combinations con datos reales | 1 semana |
| Sprint 2 | Panel onboarding nuevos clientes (configuracion inicial) | 2 semanas |
| Sprint 2 | Custom domain detection (reservas.mifinca.com) | 1 semana |
| Sprint 2 | Emails transaccionales completos (confirmacion, recordatorio, post-estancia) | 1 semana |
| Sprint 2 | Modo demo / sandbox para prospectos | 1 semana |
| Sprint 3 | Landing StayNexApp.com con pricing | 1 semana |
| Sprint 3 | Agente conversacional IA (segun documento Agente_Conversacional) | 3 semanas |

# 2. Arquitectura casarural-v3

## 2.1 Modelo de datos — Extension sobre v2

v3 no reemplaza ninguna tabla existente. Extiende la tabla unidades con un campo nuevo y agrega 5 tablas nuevas exclusivas del modo LONG. Todo el esquema SHORT queda intacto.

### 2.1.1 Modificacion tabla unidades (un solo campo nuevo)

| Campo nuevo | Tipo | Valores | Impacto en sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| modo_operacion | TEXT NOT NULL DEFAULT 'SHORT' | 'SHORT' ¦ 'LONG' | Controla toda la logica de negocio de esa unidad |

| modo_operacion = 'SHORT' | modo_operacion = 'LONG' |
| --- | --- |
| Motor de reservas actual (noches) | Contrato de alquiler continuo (meses) |
| Tabla: reservas + reserva_unidades | Tabla: rentals (nueva) |
| Stripe Checkout (pago unico) | Stripe Subscriptions (cobro mensual) |
| Calendario tipo Booking (huecos) | Ocupacion continua (sin huecos) |

## 2.2 SQL Completo — Tablas nuevas de v3

### Tabla rentals (contrato de alquiler)

CREATE TABLE public.rentals (   id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   property_id       UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id) ON DELETE CASCADE,   unidad_id         UUID NOT NULL REFERENCES public.unidades(id) ON DELETE RESTRICT,   fecha_inicio      DATE NOT NULL,   fecha_fin         DATE,  -- NULL = indefinido (sin plazo)   estado            TEXT NOT NULL DEFAULT 'FUTURO'                     CHECK (estado IN ('FUTURO', 'ACTIVO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO')),   cliente_nombre    TEXT NOT NULL,   cliente_email     TEXT NOT NULL,   cliente_telefono  TEXT,   cliente_dni       TEXT,   precio_mensual    NUMERIC(10,2) NOT NULL,   fianza            NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,   incluye_gastos    BOOLEAN DEFAULT FALSE,   incluye_limpieza  BOOLEAN DEFAULT FALSE,   notas             TEXT,   created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),   updated_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );  -- Indice para evitar solapamiento de ocupacion CREATE UNIQUE INDEX rentals_no_overlap   ON public.rentals (unidad_id, fecha_inicio)   WHERE estado NOT IN ('CANCELADO', 'FINALIZADO');  -- RLS ALTER TABLE public.rentals ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY "rentals_property_admin" ON public.rentals FOR ALL TO authenticated USING (public.is_user_in_property(property_id)) WITH CHECK (public.is_user_in_property(property_id));

### Tabla subscriptions (Stripe Subscriptions)

CREATE TABLE public.subscriptions (   id                        UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   rental_id                 UUID NOT NULL REFERENCES public.rentals(id) ON DELETE CASCADE,   property_id               UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id),   unidad_id                 UUID NOT NULL REFERENCES public.unidades(id),   stripe_subscription_id    TEXT UNIQUE,   stripe_customer_id        TEXT,   precio_mensual            NUMERIC(10,2) NOT NULL,   estado                    TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'                             CHECK (estado IN ('PENDIENTE','ACTIVA','CANCELADA','PAUSADA')),   fecha_inicio_facturacion  DATE,   proximo_cobro             DATE,   created_at                TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),   updated_at                TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );  ALTER TABLE public.subscriptions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY "subscriptions_property_admin" ON public.subscriptions FOR ALL TO authenticated USING (public.is_user_in_property(property_id));

### Tabla deposits (fianzas)

CREATE TABLE public.deposits (   id                      UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   rental_id               UUID NOT NULL REFERENCES public.rentals(id) ON DELETE CASCADE,   property_id             UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id),   amount                  NUMERIC(10,2) NOT NULL,   estado                  TEXT NOT NULL DEFAULT 'RETENIDO'                           CHECK (estado IN ('RETENIDO','DEVUELTO','DEVOLUCION_PARCIAL')),   amount_devuelto         NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,   stripe_payment_intent_id TEXT,   motivo_retencion        TEXT,   fecha_cobro             DATE,   fecha_devolucion        DATE,   created_at              TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );  ALTER TABLE public.deposits ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY "deposits_property_admin" ON public.deposits FOR ALL TO authenticated USING (public.is_user_in_property(property_id));

### Tabla cleaning_tasks (gestion de limpieza)

CREATE TABLE public.cleaning_tasks (   id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   property_id UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id),   unidad_id   UUID NOT NULL REFERENCES public.unidades(id),   rental_id   UUID REFERENCES public.rentals(id) ON DELETE SET NULL,   fecha       DATE NOT NULL,   tipo        TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('CHECKOUT','PERIODICA','MANUAL')),   estado      TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'               CHECK (estado IN ('PENDIENTE','COMPLETADA','CANCELADA')),   notas       TEXT,   coste       NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,   created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );  ALTER TABLE public.cleaning_tasks ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY "cleaning_tasks_property_admin" ON public.cleaning_tasks FOR ALL TO authenticated USING (public.is_user_in_property(property_id));

### Tabla waiting_list (lista de espera)

CREATE TABLE public.waiting_list (   id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   property_id         UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id),   unidad_id           UUID NOT NULL REFERENCES public.unidades(id),   fecha_inicio_deseada DATE,   duracion_meses      INT,   cliente_nombre      TEXT NOT NULL,   cliente_email       TEXT NOT NULL,   cliente_telefono    TEXT,   prioridad           INT DEFAULT 0,   notas               TEXT,   estado              TEXT DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado IN ('ACTIVO','CONTACTADO','DESCARTADO')),   created_at          TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );  ALTER TABLE public.waiting_list ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY "waiting_list_property_admin" ON public.waiting_list FOR ALL TO authenticated USING (public.is_user_in_property(property_id));

### Tabla incidencias (CRM operativo)

CREATE TABLE public.incidencias (   id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   property_id UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id),   unidad_id   UUID NOT NULL REFERENCES public.unidades(id),   rental_id   UUID REFERENCES public.rentals(id) ON DELETE SET NULL,   tipo        TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('MANTENIMIENTO','PAGO','INQUILINO','SUMINISTRO','OTRO')),   descripcion TEXT NOT NULL,   coste       NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,   estado      TEXT DEFAULT 'ABIERTA' CHECK (estado IN ('ABIERTA','EN_PROCESO','CERRADA')),   created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),   updated_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );  ALTER TABLE public.incidencias ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY "incidencias_property_admin" ON public.incidencias FOR ALL TO authenticated USING (public.is_user_in_property(property_id));

# 3. Integracion Stripe — Modelo Doble

## 3.1 Dos modelos de Stripe en el mismo proyecto

| Aspecto | Stripe Checkout (SHORT) | Stripe Subscriptions (LONG) |
| --- | --- | --- |
| Uso | Reserva de noches | Contrato de alquiler mensual |
| Flujo de pago | Pago unico al confirmar | Cobro mensual automatico |
| Producto Stripe | Producto existente por property | Nuevo precio recurrente por rental |
| Edge Function | create-stripe-checkout (existente) | create-subscription (nueva) |
| Webhook evento | checkout.session.completed | invoice.payment_succeeded |
| Cancelacion | Reembolso segun politica | cancel-subscription + ultima factura |

## 3.2 Edge Function: create-subscription

// supabase/functions/create-subscription/index.ts import { serve } from "https://deno.land/std@0.224.0/http/server.ts";  serve(async (req) => {   const { rental_id, property_id } = await req.json();    // 1. Obtener datos del rental y la property   const { data: rental } = await supabase     .from('rentals').select('*, unidades(nombre)')     .eq('id', rental_id).single();    // 2. Obtener Stripe key de la property (Supabase Vault)   const stripeKey = await getStripeKeyFromVault(property_id);   const stripe = new Stripe(stripeKey);    // 3. Crear o recuperar customer en Stripe   const customer = await stripe.customers.create({     email: rental.cliente_email,     name: rental.cliente_nombre,     metadata: { rental_id, property_id }   });    // 4. Crear precio recurrente dinamico   const price = await stripe.prices.create({     unit_amount: Math.round(rental.precio_mensual * 100),     currency: 'eur',     recurring: { interval: 'month' },     product_data: {       name: `Alquiler ${rental.unidades.nombre}`     }   });    // 5. Crear subscription   const subscription = await stripe.subscriptions.create({     customer: customer.id,     items: [{ price: price.id }],     payment_behavior: 'default_incomplete',     expand: ['latest_invoice.payment_intent'],     metadata: { rental_id, property_id, unidad_id: rental.unidad_id }   });    // 6. Guardar en tabla subscriptions   await supabase.from('subscriptions').insert({     rental_id, property_id,     unidad_id: rental.unidad_id,     stripe_subscription_id: subscription.id,     stripe_customer_id: customer.id,     precio_mensual: rental.precio_mensual,     estado: 'ACTIVA'   });    // 7. Cobrar fianza si aplica (Payment Intent separado)   if (rental.fianza > 0) {     const depositIntent = await stripe.paymentIntents.create({       amount: Math.round(rental.fianza * 100),       currency: 'eur',       customer: customer.id,       metadata: { tipo: 'FIANZA', rental_id }     });     await supabase.from('deposits').insert({       rental_id, property_id,       amount: rental.fianza,       stripe_payment_intent_id: depositIntent.id     });   }    return new Response(JSON.stringify({     client_secret: subscription.latest_invoice.payment_intent.client_secret   }), { status: 200 }); });

## 3.3 Webhook Stripe — Eventos nuevos de LONG

| Evento Stripe | Que hace en v3 |
| --- | --- |
| invoice.payment_succeeded | Registra pago mensual en tabla pagos. Actualiza proximo_cobro en subscriptions. |
| invoice.payment_failed | Marca subscription como PAUSADA. Crea incidencia de tipo PAGO. Envia email al admin. |
| customer.subscription.deleted | Actualiza subscription a CANCELADA. Marca rental como FINALIZADO. Inicia proceso devolucion fianza. |
| payment_intent.succeeded (fianza) | Actualiza deposit a RETENIDO con fecha de cobro. |

# 4. Edge Functions nuevas en v3

| Funcion | Responsabilidad | Tablas afectadas |
| --- | --- | --- |
| create-rental | Crea contrato LONG. Valida que la unidad es modo LONG. Comprueba solapamiento de fechas. | rentals |
| create-subscription | Crea Stripe Subscription + Customer. Cobra fianza si aplica. | subscriptions, deposits |
| cancel-rental | Cancela contrato. Cancela Stripe Subscription. Inicia devolucion fianza. | rentals, subscriptions, deposits |
| schedule-cleaning | Crea tareas de limpieza automaticas segun frecuencia configurada. | cleaning_tasks |
| generate-contract-pdf | Genera PDF basico del contrato con datos del rental. | rentals (lectura) |
| get-rental-availability | Devuelve ocupacion continua de una unidad LONG para el calendario. | rentals (lectura) |
| stripe-webhook-v3 | Extiende webhook actual con los nuevos eventos de subscriptions. | subscriptions, pagos, incidencias |

| REGLA CRITICA | El webhook stripe-webhook-v3 EXTIENDE el webhook actual, no lo reemplaza. Los eventos de SHORT (checkout.session.completed) se gestionan exactamente igual que en v2. Solo se agregan los nuevos handlers para eventos de subscriptions. |
| --- | --- |

# 5. Seguridad — Modelo Completo

## 5.1 Reglas criticas heredadas de v2 (aplicables a v3)

| Regla | Descripcion |
| --- | --- |
| RLS en todas las tablas nuevas | SIEMPRE activar RLS antes de crear policies. Sin policy = bloqueo total. |
| property_id en todas las tablas | Cada fila de rentals, subscriptions, deposits, etc. debe tener property_id para que RLS funcione. |
| is_user_in_property() como helper | Funcion helper ya existente en v2. Usarla en todas las policies nuevas sin excepcion. |
| Stripe keys en Supabase Vault | Las claves Stripe secretas de cada cliente se leen de Vault, nunca de variables de entorno del frontend. |
| verify_jwt en Edge Functions LONG | Funciones de creacion/cancelacion de contratos: verify_jwt = TRUE (solo admin). Consultas de disponibilidad: verify_jwt = false. |
| NOTIFY pgrst reload schema | Ejecutar tras cada ALTER TABLE para que PostgREST vea los cambios. |

## 5.2 Politicas RLS de las nuevas tablas

Patron comun para todas las tablas nuevas (rentals, subscriptions, deposits, cleaning_tasks, waiting_list, incidencias):

-- Patron RLS para tablas v3 -- (repetir para cada tabla nueva)  ALTER TABLE public.{tabla} ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY "{tabla}_admin_all" ON public.{tabla} FOR ALL TO authenticated USING (   public.is_user_in_property(property_id) ) WITH CHECK (   public.is_user_in_property(property_id) );  -- Las tablas LONG no tienen acceso publico (anon) -- Solo admin autenticado puede ver/crear/editar contratos

## 5.3 Seguridad Stripe — separacion de modelos

| Riesgo | Mitigacion |
| --- | --- |
| Mezclar Checkout con Subscriptions en el mismo webhook handler | Switch por event.type. Cada tipo va a su handler dedicado. Logs separados. |
| Fianza cobrada dos veces | Idempotencia: antes de crear deposit, verificar que no existe un deposit RETENIDO para ese rental_id. |
| Subscription creada sin rental en BD | Transaccion: primero insertar rental, luego llamar a Stripe. Si Stripe falla, rollback del rental (delete). |
| Devolucion de fianza incorrecta | Nunca llamar a stripe.refunds directamente desde frontend. Siempre via Edge Function con validacion de estado. |
| Customer Stripe huerfano | En cancel-rental: cancelar subscription, luego archivar customer (no eliminar para auditoria). |

## 5.4 Cumplimiento RGPD

| Dato personal | Tratamiento |
| --- | --- |
| DNI del inquilino (cliente_dni) | Cifrado en reposo (pgcrypto). Solo el admin de la property puede descifrarlo. |
| Email y telefono del inquilino | Almacenados en texto, protegidos por RLS. Solo accesibles para admin de la property. |
| Datos de pago | NUNCA almacenados. Solo se guarda stripe_payment_intent_id como referencia. |
| Historial de contratos | Conservado durante 5 años (obligacion fiscal). Proceso de borrado RGPD bajo solicitud. |
| Conversaciones del agente IA | Almacenadas en Supabase con consentimiento. Derecho de borrado implementado. |

# 6. Frontend — Cambios necesarios

## 6.1 Panel admin — nuevas secciones

| Ruta nueva/modificada | Componente | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| /admin/rentals | RentalsPage.tsx | Listado de contratos LONG con filtros por estado y unidad |
| /admin/rentals/new | RentalFormPage.tsx | Formulario de creacion de contrato + inicio Stripe Subscription |
| /admin/rentals/:id | RentalDetailPage.tsx | Ficha del contrato: datos, pagos, incidencias, limpieza, fianza |
| /admin/subscriptions | SubscriptionsPage.tsx | Estado de todas las subscriptions Stripe activas |
| /admin/deposits | DepositsPage.tsx | Gestion de fianzas: cobradas, retenidas, devueltas |
| /admin/cleaning | CleaningPage.tsx | Calendario de tareas de limpieza por unidad |
| /admin/waiting-list | WaitingListPage.tsx | Lista de espera para unidades LONG |
| /admin/incidencias | IncidenciasPage.tsx | CRM de incidencias operativas |
| /admin/unidades/:id | Pestana nueva 'Modo' | Selector SHORT/LONG en ficha de unidad existente |

## 6.2 Filtros en panel admin

El selector de modo se aplica globalmente en el panel:

- [ Todas las unidades ] — vista consolidada

- [ Corta estancia (SHORT) ] — solo reservas por noches

- [ Media/Larga estancia (LONG) ] — solo contratos mensuales

## 6.3 Vista de calendario LONG

El calendario de unidades LONG no usa el componente de huecos actual (tipo Booking). Usa una vista de ocupacion continua:

- Cada unidad muestra una barra de color para el periodo ocupado

- Sin huecos vacios entre fechas — la ocupacion es continua por definicion

- Nuevo componente: OccupancyTimeline.tsx

- Datos de get-rental-availability (nueva Edge Function)

## 6.4 Formulario de contrato LONG

| Campo | Tipo | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Unidad (modo LONG) | Select — solo unidades LONG disponibles | Si |
| Fecha inicio | Date picker | Si |
| Fecha fin | Date picker (o indefinido) | No |
| Precio mensual | Numero | Si |
| Fianza | Numero (0 si no aplica) | No |
| Incluye gastos suministros | Toggle | Si |
| Incluye limpieza periodica | Toggle | Si |
| Frecuencia limpieza | Select: semanal/quincenal (si incluye limpieza) | Condicional |
| Nombre, email, telefono, DNI del inquilino | Texto | Si (DNI opcional) |
| Notas internas | Textarea | No |

# 7. Reporting e Ingresos

## 7.1 Nuevas metricas del panel de ingresos

| Metrica | Calculo | Tabla fuente |
| --- | --- | --- |
| Ingresos SHORT por unidad/mes | SUM(pagos.amount) WHERE tipo=SHORT | pagos, reserva_unidades |
| Ingresos LONG por unidad/mes | precio_mensual x meses_activos | rentals, subscriptions |
| Ingresos totales consolidados | SHORT + LONG por property | pagos + rentals |
| Ocupacion por unidad (SHORT) | Noches reservadas / noches disponibles x 100 | reservas, bloqueos |
| Ocupacion por unidad (LONG) | Dias con rental ACTIVO / dias totales x 100 | rentals |
| Ocupacion global | Media ponderada de todas las unidades | Calculado |
| Fianzas retenidas vs devueltas | SUM por estado | deposits |
| Coste de limpieza por unidad | SUM(cleaning_tasks.coste) | cleaning_tasks |
| Margen neto por unidad | Ingresos - costes limpieza - costes incidencias | Calculado |

## 7.2 Ejemplo de dashboard consolidado

| Unidad | Modo | Ingresos mes | Ocupacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa Principal | SHORT | 2.400 EUR | 78% | 3 reservas activas |
| Apartamento 1 | SHORT | 1.100 EUR | 60% | 2 reservas activas |
| Apartamento 2 | LONG | 900 EUR/mes | 100% | Contrato activo hasta 31/08 |
| Apartamento 3 | LONG | 750 EUR/mes | 100% | Contrato activo hasta 30/06 |
| TOTAL PROPERTY |  | 5.150 EUR | 84% |  |

# 8. Plan de Implementacion por Fases

| PREMISA | v3 se implementa DESPUES de cerrar el 30% restante de v2. No iniciar v3 hasta que el flujo SHORT este completo y probado en produccion. |
| --- | --- |

## Fase 0 — Cierre de v2 (prerequisito)

| Tarea | Estimacion | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Test end-to-end flujo reserva multi-unidad | 2 dias | Dev |
| Panel onboarding nuevos clientes | 3 dias | Dev |
| Custom domain detection | 2 dias | Dev |
| Emails transaccionales completos | 2 dias | Dev |
| Modo demo / sandbox | 2 dias | Dev |
| Agente conversacional IA (segun doc Agente) | 15 dias | Dev |
| Landing StayNexApp.com | 3 dias | Dev + Diseno |

## Fase 1 — Base de datos v3 (1-2 dias)

- Ejecutar ALTER TABLE unidades ADD COLUMN modo_operacion TEXT NOT NULL DEFAULT 'SHORT'

- Crear tabla rentals con RLS

- Crear tabla subscriptions con RLS

- Crear tabla deposits con RLS

- Crear tabla cleaning_tasks con RLS

- Crear tabla waiting_list con RLS

- Crear tabla incidencias con RLS

- Ejecutar NOTIFY pgrst, 'reload schema'

- Verificar todas las policies con SELECT * FROM pg_policies

## Fase 2 — Stripe Subscriptions (2-3 dias)

- Crear Edge Function create-rental (validacion modo LONG + solapamiento)

- Crear Edge Function create-subscription (Stripe Subscription + fianza)

- Crear Edge Function cancel-rental (cancelacion Subscription + devolucion fianza)

- Extender stripe-webhook con handlers para invoice.payment_succeeded/failed

- Test end-to-end: crear rental > pagar > cobro mensual > cancelar > devolver fianza

## Fase 3 — Edge Functions auxiliares (1-2 dias)

- Crear get-rental-availability (disponibilidad unidades LONG)

- Crear schedule-cleaning (tareas automaticas de limpieza)

- Crear generate-contract-pdf (PDF basico del contrato)

## Fase 4 — Frontend Admin (3-4 dias)

- Agregar selector SHORT/LONG en ficha de unidad (/admin/unidades/:id)

- Crear RentalsPage.tsx — listado de contratos

- Crear RentalFormPage.tsx — formulario de contrato

- Crear RentalDetailPage.tsx — ficha completa

- Crear OccupancyTimeline.tsx — calendario de ocupacion continua

- Crear CleaningPage.tsx — gestion de limpieza

- Crear IncidenciasPage.tsx — CRM operativo

- Actualizar panel de ingresos con metricas LONG

## Fase 5 — QA y validacion (2 dias)

- Test multi-tenant: property A con unidades SHORT, property B con LONG, property C mixta

- Test de RLS: usuario de property A no puede ver datos de property B

- Test de Stripe: crear subscription > cobro mensual > fallo de pago > recuperacion > cancelacion

- Test de calendario: solapamiento de contratos debe ser imposible

- Test de reporting: metricas correctas en dashboard consolidado

| Fase | Estimacion total |
| --- | --- |
| Fase 0 — Cierre v2 | 3-4 semanas (incluye agente IA) |
| Fase 1 — Base de datos | 1-2 dias |
| Fase 2 — Stripe Subscriptions | 2-3 dias |
| Fase 3 — Edge Functions auxiliares | 1-2 dias |
| Fase 4 — Frontend Admin | 3-4 dias |
| Fase 5 — QA | 2 dias |
| TOTAL v3 (sin Fase 0) | 10-13 dias de desarrollo |

# 9. Reglas Criticas — Lo que NO se puede romper

| # | Regla | Consecuencia si se viola |
| --- | --- | --- |
| 1 | NO duplicar usuarios — un solo login para SHORT y LONG | Confusion del administrador, doble gestion |
| 2 | NO duplicar sistema — un solo panel, un solo proyecto | Mantenimiento doble, inconsistencias |
| 3 | modo_operacion por unidad, nunca por propiedad o usuario | El modelo entero colapsa |
| 4 | SHORT y LONG nunca se mezclan en una misma reserva/contrato | Errores financieros y de calendario |
| 5 | Stripe Checkout (SHORT) y Stripe Subscriptions (LONG) completamente separados | Errores criticos de facturacion |
| 6 | La logica de negocio SIEMPRE en Edge Functions, nunca en frontend | Inconsistencias, vulnerabilidades de seguridad |
| 7 | La Rasilla v1 NO se toca. Proyecto Supabase kbdhzhixjztfvpibnmuf intocable | Produccion rota del cliente real |
| 8 | RLS siempre verificado tras cualquier ALTER TABLE | Datos expuestos entre tenants |
| 9 | Idempotencia en todos los webhooks Stripe | Cobros duplicados, fianzas dobles |
| 10 | property_id presente en todas las tablas nuevas de v3 | RLS no funciona, datos mezclados entre clientes |

# 10. Posicionamiento Comercial

## 10.1 Lo que NO vender

| Posicionamiento incorrecto | Por que es un error |
| --- | --- |
| Software para casas rurales | Limita el mercado a un nicho muy pequeno |
| Gestion de alquiler vacacional | Lo mismo que Airbnb — competencia directa |
| PMS para hoteles rurales | Connotacion de sistema caro y complejo |

## 10.2 Lo que SI vender

| Posicionamiento correcto | Argumento clave |
| --- | --- |
| Plataforma de gestion de alquiler SIN comisiones | Airbnb cobra 3-15% por reserva. Nosotros 0%. |
| Motor de reservas + PMS ligero en uno | Sin necesidad de dos sistemas separados |
| Gestor de ingresos inmobiliarios (corta + larga estancia) | Unico sistema que cubre ambos modelos |
| White-label con dominio propio del propietario | El propietario tiene su marca, no la nuestra |
| SaaS sin permanencia — sin comisiones por reserva | Cuota fija mensual predecible |

## 10.3 Propuesta de valor final

"La unica plataforma que gestiona reservas vacacionales Y alquiler mensual desde un solo panel, sin comisiones por reserva, con tu propio dominio y tu propia marca."

# 11. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Mezclar logica SHORT y LONG en el mismo componente | Alta | Critico | Separar handlers por modo_operacion desde el principio. Code review obligatorio. |
| Webhook Stripe duplica cobros | Media | Critico | Idempotencia obligatoria. Verificar stripe_payment_intent_id antes de procesar. |
| Contrato LONG solapa con otro contrato en la misma unidad | Media | Alto | UNIQUE INDEX en (unidad_id, fecha_inicio). Validacion adicional en Edge Function create-rental. |
| RLS mal configurada en tablas nuevas | Alta | Critico | Checklist de verificacion tras cada tabla nueva. Test con rol anon obligatorio. |
| Subscription Stripe activa sin rental en BD | Baja | Alto | Transaccion: insertar rental primero, luego Stripe. Rollback si Stripe falla. |
| Implementar v3 sobre v2 incompleto | Alta | Alto | Regla de prerequisito: v2 al 100% antes de iniciar v3. |
| Fianza no devuelta al finalizar contrato | Media | Medio | Alert automatico en cancel-rental. Proceso de devolucion en Edge Function, no manual. |

# 12. Resumen Final

| Aspecto | Decision |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | casarural-v3 / StayNexApp Hybrid PMS |
| Base de partida | casarural-v2 (completado al 100% primero) |
| Tablas nuevas | rentals, subscriptions, deposits, cleaning_tasks, waiting_list, incidencias |
| Campo nuevo en tabla existente | unidades.modo_operacion: 'SHORT' ¦ 'LONG' |
| Stripe SHORT | Checkout existente — sin cambios |
| Stripe LONG | Subscriptions nuevas — create-subscription Edge Function |
| Edge Functions nuevas | 7 funciones nuevas (create-rental, create-subscription, cancel-rental, schedule-cleaning, generate-contract-pdf, get-rental-availability, stripe-webhook-v3) |
| Frontend nuevo | 8 rutas de admin nuevas + OccupancyTimeline |
| Seguridad | RLS en todas las tablas nuevas con patron is_user_in_property() |
| RGPD | DNI cifrado, datos personales protegidos por RLS, proceso de borrado implementado |
| Impacto en v2 existente | CERO — solo se agrega, nunca se modifica lo existente |
| Impacto en v1 (La Rasilla) | CERO — proyectos completamente independientes |
| Tiempo estimado de implementacion | 10-13 dias de desarrollo (sobre v2 completo) |

Debacu Hotels S.L.  |  casarural-v3  |  Abril 2026  |  CONFIDENCIAL

nuevas notas

# 🧠 1. Estructura global (correcta, pero hay que afinarla)

### ✔️ Lo tienes bien planteado:

- www.staynexapp.com → Web pública

- NexCore → sistema interno (vuestro control total)

- Productos:

  - Debacu → hoteles (riesgo + revenue)

  - StayNexOps → alquiler (casas rurales + apartamentos)

👉 Esto es correcto y escalable.

# ⚠️ 2. Problema importante en tu modelo actual

Estás mezclando 3 cosas distintas:

- Cliente (empresa/autónomo)

- Propiedad (marca/negocio)

- Unidad (lo que se alquila)

Y además estás metiendo:

- casas rurales (alquiler íntegro)

- apartamentos turísticos (corta estancia)

- media/larga estancia

👉 Si no separas bien esto ahora, luego:

- pricing se rompe

- disponibilidad se vuelve compleja

- revenue se vuelve inconsistente

# 🧱 3. Modelo correcto (simple y escalable)

## 🔹 Nivel 1: Cliente

quien paga

- empresa / autónomo

- 1 cliente = 1 suscripción

## 🔹 Nivel 2: Propiedad

marca o negocio

Ejemplo:

- “Casa Rural La Rasilla”

- “Apartamentos Centro Santander”

👉 Aquí va tu lógica de:

- branding

- dominio

- configuración

## 🔹 Nivel 3: Unidades

lo que se alquila

Ejemplos:

- casa completa

- apartamento 1

- apartamento 2

- villa

## 🔹 Nivel 4 (clave): Tipo de explotación

Aquí está el error que estabas cometiendo.

No lo mezcles en planes. Mételo como atributo de la unidad:

tipo_explotacion:

- SHORT_STAY (rural / turístico)

- MID_STAY (media estancia)

- LONG_STAY (larga estancia)

👉 Esto te permite:

- mezclar en el mismo cliente sin romper nada

- reutilizar lógica

- no duplicar producto

# 💰 4. Modelo de planes (ajustado correctamente)

Tu idea es buena, pero hay que simplificarla:

## ❌ Lo que no debes hacer

- “Plan Premium = 5 rurales + 5 media estancia”

👉 Esto es mala idea porque:

- te limita artificialmente

- complica UX

- rompe flexibilidad

## ✔️ Modelo correcto

### Planes basados en capacidad total de unidades

| Plan | Propiedades | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Basic | 1 | 1 |
| Pro | 1 | 3 |
| Premium | 1 | 10 |
| Enterprise | 1+ | ilimitado |

👉 Y dentro de esas unidades:

- pueden ser rurales

- pueden ser apartamentos

- pueden ser larga estancia

- mezcladas libremente

## 🔥 Ejemplo real (Premium)

Cliente Premium:

- Propiedad: “La Rasilla”

- Unidades:

  - Casa rural (SHORT)

  - Cabaña (SHORT)

  - Apartamento 1 (SHORT)

  - Apartamento 2 (MID)

  - Apartamento 3 (LONG)

👉 Total: 5 unidades → válido

# 🧩 5. Estructura final de producto

## 🌐 Web pública

staynexapp.com

- marketing

- demos

- pricing

- captación

## 🧠 NexCore (interno vuestro)

Gestión de:

- Clientes

- Suscripciones

- Facturación

- Cobros (Stripe)

- CRM

- Soporte

- Integraciones

- Productos (Debacu / StayNex)

## 🧰 Productos

### 1. StayNexOps

tu PMS ligero / sistema de explotación

Incluye:

- propiedades

- unidades

- reservas

- pricing

- disponibilidad

- motor de reservas

- web

### 2. Debacu

capa de inteligencia

Incluye:

- riesgo cliente

- historial

- revenue intelligence

- alertas

👉 Importante:
NO lo mezcles en StayNexOps
👉 intégralo como módulo adicional

# 🧠 6. Naming final (coherente)

- Web → StayNexApp

- Producto principal → StayNexOps

- Inteligencia → Debacu

- Sistema interno → NexCore

👉 Esto está muy bien alineado.

# ⚠️ 7. Decisión crítica (te ahorro problemas futuros)

👉 NO crees productos distintos para:

- rural

- apartamentos

- larga estancia

Haz UNO SOLO (StayNexOps) con:

- tipos de unidad

- tipos de explotación

Si no:

- duplicas código

- duplicas lógica

- duplicas bugs

# 🚀 8. Resumen claro

Tu arquitectura correcta debería quedar así:

StayNexApp (web pública)

└── NexCore (interno)

├── Clientes

├── Suscripciones

├── Facturación

├── CRM

├── Productos

│    ├── StayNexOps

│    └── Debacu

└── Soporte

Y en StayNexOps:

Cliente

└── Propiedad

└── Unidades (N)

└── tipo_explotacion (SHORT / MID / LONG)

Sí. Eso ya no es un detalle menor. Eso cambia la arquitectura funcional de StayNexOps.

Lo que describes no es solo “reservas”. Es una mezcla de:

- explotación del alojamiento

- servicios asociados

- operaciones de limpieza

- red de colaboradores externos

- control de coste y margen

Si eso no lo modelas bien desde el principio, luego acabarás con parches: campos sueltos, estados raros y lógica duplicada.

## La idea correcta

StayNexOps no debería pensarse solo como “motor de reservas + calendario”.

Debería pensarse como:

plataforma de explotación de unidades alquilables + servicios operativos asociados

Y dentro de eso, la limpieza pasa a ser un módulo real, no un campo.

# Módulos que sí deberías contemplar

## 1. Clientes

Para gestión comercial y operativa.

Debe incluir:

- leads

- clientes

- huéspedes

- historial

- observaciones

- documentos

- comunicaciones

## 2. Propiedades

Nivel marca o negocio.

Debe incluir:

- datos fiscales

- configuración

- branding

- dominio

- política de reservas

- política de cancelación

- datos bancarios

- configuración de servicios

## 3. Unidades

Lo alquilable.

Debe incluir:

- tipo de unidad

- capacidad

- tipo de explotación

- estado

- tarifas

- disponibilidad

- costes base

- reglas operativas

Y aquí es clave guardar:

- SHORT_STAY

- MID_STAY

- LONG_STAY

## 4. Reservas / Contratos

Aquí hay que separar por tipo de explotación.

### Para corta estancia

- reserva

- check-in

- check-out

- extras

- limpieza de salida

- pagos

### Para media/larga estancia

- contrato o estancia

- fecha inicio / fin

- periodicidad de cobro

- fianza

- servicios incluidos

- servicios adicionales

- limpiezas programadas

No digo que hagas dos productos.
Digo que el módulo debe soportar dos lógicas.

## 5. Tarifas y servicios

Esto es imprescindible.

No basta con precio por noche o por mes.
Necesitas un catálogo real de conceptos.

### Ejemplos:

- alojamiento

- limpieza final obligatoria

- limpieza semanal incluida

- limpieza extra opcional

- cambio de ropa de cama

- mantenimiento

- consumos incluidos

- wifi premium

- plaza garaje

- mascota

- late check-out

Cada concepto debería poder ser:

- obligatorio

- opcional

- incluido

- recurrente

- puntual

Y con forma de cobro:

- por reserva

- por noche

- por semana

- por quincena

- por mes

- por servicio puntual

## 6. Limpieza

Esto no debería ser un subcampo de reserva.
Debe ser un módulo propio.

Porque una limpieza puede ser:

- derivada de una reserva

- derivada de una salida

- recurrente

- manual

- contratada aparte por el cliente

### Debe permitir:

- fecha prevista

- hora prevista

- duración estimada

- unidad

- tipo de limpieza

- colaborador asignado

- coste

- precio cobrado al cliente

- estado

- observaciones

- incidencias

- materiales/gastos asociados

### Tipos de limpieza

Por ejemplo:

- salida

- entrada

- intermedia

- semanal

- quincenal

- puntual

- profunda

## 7. Colaboradores

Sí, esto también debe ser módulo propio.

No basta con poner “empresa de limpieza” en texto libre.

Debe existir un apartado de colaboradores para:

- personal propio

- autónomos

- empresas externas

### Datos mínimos

- nombre

- tipo de colaborador

- contacto

- email

- teléfono

- zonas

- servicios que presta

- disponibilidad

- coste por servicio / hora / unidad

- observaciones

- estado activo/inactivo

### Y relación con tareas

Cada tarea de limpieza o servicio debería poder asignarse a un colaborador.

## 8. Planning operativo

Esto también hace falta.

Porque tener limpiezas en una lista sirve poco.
Necesitas una vista operativa real.

### Vistas recomendables:

- calendario de limpiezas

- planning diario

- planning semanal

- por colaborador

- por propiedad

- por unidad

### Cada tarea debería mostrar:

- unidad

- cliente o reserva asociada

- tipo de servicio

- fecha y hora

- duración

- coste

- persona/empresa asignada

- estado

## 9. Costes y rentabilidad

Esto es muy importante si vas en serio.

Porque una cosa es cobrar limpieza, y otra ganar dinero con ella.

Necesitas registrar:

- precio cobrado al cliente

- coste del colaborador

- materiales

- desplazamientos

- otros gastos

Y calcular:

- margen por servicio

- margen por reserva

- margen por unidad

- margen por propiedad

Sin eso, no sabes si estás vendiendo bien o regalando servicios.

## 10. Facturación y cobros

Tiene que soportar bien:

- alojamiento

- extras

- servicios de limpieza

- cargos recurrentes

- cargos puntuales

- pagos parciales

- fianzas

- devoluciones

Y distinguir:

- lo facturado al cliente

- lo pagado al colaborador

- lo pendiente

# Cómo lo modelaría funcionalmente

## A. Catálogo de servicios

Un módulo de catálogo donde definas:

- nombre del servicio

- tipo

- modo de cobro

- obligatorio / opcional

- frecuencia

- coste interno

- precio de venta

- impuestos

Ejemplos:

- Limpieza final obligatoria: 45€

- Limpieza semanal opcional: 25€

- Limpieza quincenal incluida

- Cambio de sábanas puntual: 15€

## B. Servicios incluidos por plan de estancia

Cada unidad o tipo de unidad debería poder configurar:

- qué incluye

- qué es opcional

- qué es obligatorio

### Ejemplo 1: casa rural integral

- alojamiento

- limpieza final obligatoria

### Ejemplo 2: apartamento media estancia premium

- alojamiento mensual

- 1 limpieza semanal incluida

### Ejemplo 3: apartamento larga estancia económico

- alojamiento mensual

- limpieza no incluida

- limpieza semanal opcional

Eso debe parametrizarse, no codificarse a mano.

## C. Generación automática de tareas

Cuando se crea una reserva o contrato, el sistema debería poder generar automáticamente tareas operativas.

### Ejemplo:

Reserva corta estancia:

- limpieza de salida el día del check-out a las 11:00

Media estancia con limpieza semanal:

- crear tarea cada martes a las 10:00 durante la vigencia del contrato

Eso es mucho mejor que depender de que alguien lo cree manualmente.

# Mi propuesta de módulos reales para StayNexOps

## Núcleo comercial / operativo

- Clientes

- Propiedades

- Unidades

- Reservas / Estancias / Contratos

- Calendario / Disponibilidad

- Tarifas

- Facturación / Cobros

## Servicios y operaciones

- Catálogo de servicios

- Limpiezas

- Planning operativo

- Colaboradores

- Costes y gastos

- Incidencias / mantenimiento

## Más adelante

- Inventario / consumibles

- partes de trabajo

- firma de tareas

- notificaciones automáticas a colaboradores

- portal de colaborador

# Lo que no haría

No metería todo esto como:

- un par de campos en reservas

- un checkbox de “limpieza incluida”

- una tabla improvisada de colaboradores

- eventos sueltos en calendario

Eso funciona dos semanas. Luego se convierte en un caos.

# Estructura mínima correcta

Si quieres hacerlo bien, como base funcional mínima deberías tener estos módulos en StayNexOps:

- Clientes

- Propiedades

- Unidades

- Reservas / Estancias

- Servicios

- Limpiezas

- Colaboradores

- Planning

- Facturación

- Costes

Eso ya es una base sólida.

# Conclusión clara

Sí, la limpieza y los colaboradores deben formar parte del núcleo de gestión, no como añadido.

Porque en vuestro caso:

- en rural la limpieza ya impacta en el precio al cliente

- en media/larga estancia puede ser servicio incluido u opcional

- operativamente necesitas asignación, horarios, costes y seguimiento

Así que la decisión correcta es:

crear un módulo de Servicios/Limpiezas y un módulo de Colaboradores/Planning dentro de StayNexOps.

El siguiente paso útil no es seguir hablando en abstracto.
Es definir el árbol exacto de menús y submódulos de StayNexOps para que no se convierta en un monstruo mal organizado.